Wzór umowy

Załącznik 2 do siwz

# UMOWA  nr ....../2013

zawarta w dniu ……... we Wrocławiu pomiędzy: Ośrodkiem Postaw Twórczych, z  siedzibą: ul. Działkowa 15, 50-538 Wrocław,

reprezentowanym  przez:

1. Jarosława Jachimowicza – dyrektora Ośrodka

zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym,

a

................................................................................................

................................................................................................

reprezentowaną przez :

1.  ..................................................     -   .......................................

2.  ..................................................     -   .......................................

zwaną dalej Wykonawcą,

Stosownie do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego dla zadania pn. Przebudowa  lokalu usługowego na pracownię graficzną w budynku mieszkalnym przy placu Strzeleckim 12 we Wrocławiu - II ETAP, znak postępowania - ZP/PN/2/2013, w wyniku którego jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy oraz na podstawie:

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”,

- dokumentacji przetargowej, tj. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana dalej „siwz” wraz z załącznikami, w tym dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,

- oferty Wykonawcy,

Strony zawierają umowę, zwaną w dalszej części „Umową”, o następującej treści:

## PRZEDMIOT  UMOWY

§ 1

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie lokalu usługowego zlokalizowanego na parterze budynku wielorodzinnym przy placu Strzeleckim 12  we Wrocławiu na pracownię graficzną dla potrzeb Ośrodka Postaw Twórczych - ETAP II.

- Zakres robót I i II ETAPU obejmuje:

  - wykonanie robót rozbiórkowych,

  - wybudowanie konstrukcji wsporczej  pod ciężkie urządzenia graficzne,

  - wybudowanie nowych ścian działowych,

  - przesunięcie drzwi wejściowych na klatkę schodową,

  - roboty wykończeniowe,

  - roboty sanitarne,

  - roboty elektryczne.

- Etapowanie planowanej inwestycji:

Z uwagi na możliwości finansowania planowanej inwestycji jest ona realizowana w dwóch etapach. W pierwszym etapie zrealizowano pomieszczenia galerii wystawienniczej wraz z toaletą przystosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych i przedsionkiem (pomieszczenie nr 6 nie weszło w zakres I ETAPU) oraz roboty budowlane i instalacyjne w całym lokalu, które umożliwią użytkowanie galerii oraz wykonano konstrukcję wsporczą pod ciężkie urządzenia graficzne.

Zakres prac II ETAPU:

A. ROBOTY BUDOWLANE

    - wykonanie robót rozbiórkowych w pomieszczeniach nr 1,3,4,6,7,8 i wnęce porządkowej, w tym m.in.:

- demontaż sufitu podwieszonego,

- demontaż ścianki działowej GK,

- wyburzenie ścianki  z cegły pełnej,

- podkucie  nadproża i wykonanie brakujących węgarków,

- skucie płytek ceramicznych ze ścian  i podłóg,

- skucie tynków ze ścian,

- demontaż krat wewnętrznych,

    - stan surowy, w tym m.in.:

- montaż sufitu podwieszonego w systemie G-K,

- wymurowanie ścianek z cegły pełnej rozbiórkowej,

- wybudowanie ścianki działowej w technologii G-K,

- zabezpieczenie słupa żeliwnego,

- wykonanie obudowy przewodu wentylacyjnego z płyt GKFI,

    - roboty wykończeniowe, w tym m.in.:

- szpachlowanie ścian preparatem MP75,

- malowanie ścian   farbą emulsyjną,

- wykonanie zabezpieczeń ścian preparatem antygrzybowym,

- wykładanie ścian  płytkami ceramicznym,

- wymiana 2 okien,

- wstawienie nowych parapetów ze sklejki wodoodpornej,

- montaż drzwi wewnętrznych przesuwnych wraz z ościeżnicą.

B. INSTALACJE SANITARNE:

          - instalacja grzejników elektrycznych,

          - montaż elektrycznej kurtyny powietrznej ,

          - wykonanie instalacji: wody zimnej, wody ciepłej, kanalizacji sanitarnej i wentylacji mechanicznej.

C. INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

    - instalacje oświetlenia ogólnego i miejscowego w pomieszczeniach 1, 2, 3, 6,7, 8,

    - instalacje oświetlenia awaryjnego i kierunkowego,

    - instalacja gniazd wtykowych,

    - instalacje odbiorów technologicznych,

    - instalacje wentylacji mechanicznej,

    - instalacje miejscowych połączeń wyrównawczych,

    - instalacje ochrony przeciwporażeniowej,

    - demontaż oświetlenia wystawienniczego i ponowny montaż wg wytycznych Zamawiającego.

- Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45000000-7 Roboty budowlane,

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno- kanalizacyjne i sanitarne,

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

- Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa, opracowana przez Firmę Projektową Kwolek & Januszkiewicz s.c z siedzibą 50-026 Wrocław, pl. Kościuszki 22/13, obejmująca:

  - Projekt budowlany

  - Projekt wykonawczy  -  architektura + konstrukcja

  - Projekt wykonawczy  -  instalacje sanitarne

  - Projekt wykonawczy  -  instalacje elektryczne

  - Przedmiar robót – II ETAP -  branża budowlana

  - Przedmiar robót – II ETAP -  instalacje sanitarne

  - Przedmiar robót – II ETAP -  branża elektryczna

  - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-wykończeniowych.

- Wykonawca zobowiązuje się prowadzić roboty zgodnie z dokumentacją projektową, o której mowa w § 1 ust. 5 Umowy oraz decyzją o pozwoleniu na budowę nr 4871/2012 z dnia 21.09.2012r.

- Dokumenty wchodzące w skład Umowy traktowane będą przez Strony jako wzajemnie się uzupełniające i objaśniające. Do celów interpretacji, w przypadku rozbieżności w treści dokumentów, pierwszeństwo dokumentów ustala się w następującej kolejności:

- Umowa,

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia  (siwz),

- dokumentacja projektowa,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,

- oferta Wykonawcy,

- kosztorys  ofertowy.

## TERMINY  REALIZACJI

§ 2

- Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu Umowy:

  - termin rozpoczęcia: w dniu zawarcia Umowy.

  - termin zakończenia wykonania przedmiotu zamówienia nastąpi do dnia 20 listopada 2013r.

- Za dotrzymanie terminu zakończenia uważać się będzie łączne spełnienie następujących warunków:

  - dokonania odbioru końcowego II etapu  przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego,

  - wykonania przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego wszelkich czynności, wg  obowiązujących przepisów, uprawniających Zamawiającego do użytkowania lokalu w ramach prac I i II etapu.

- Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy przekaże Zamawiającemu harmonogram ogólny przedmiotu zamówienia, zawierający w szczególności: etapowanie prac w odniesieniu do podstawowych etapów określonych w tabeli elementów scalonych zawartej w kosztorysie ofertowym, zamierzoną kolejność oraz przewidywane terminy wykonania podstawowych etapów prac.

WYNAGRODZENIE

§ 3

- Za wykonanie przedmiotu Umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:

brutto ….. zł

słownie:  ……………… złotych 00/100,

w tym  netto  …………. zł

słownie:  …………………. złotych 00/100,

plus  podatek VAT wg obowiązujących  przepisów – zgodnie ze stanem prawnym na dzień zawarcia Umowy podatek VAT wynosi 23%, czyli ………….. zł

słownie:  ……….. złotych 00/100,

- Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, składa się całość kosztów związanych z kompleksową realizacją przedmiotu Umowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do umowy..

- Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji przedmiotu Umowy i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia.

- W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie przedmiotu Umowy jakichkolwiek robót lub kosztów określonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji  przetargowej i ich nie ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

- Zamawiający dopuszcza w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, udzielenie dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych zamówień uzupełniających, w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

OBOWIĄZKI  WYKONAWCY  I  ZAMAWIAJĄCEGO

§ 4

- Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot Umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

- Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, zobowiązany jest:

  - przed rozpoczęciem robót:

            - zorganizować, zagospodarować oraz należycie zabezpieczyć plac budowy wraz z zapleczem budowy, ponosić koszty zużycia wody, energii, ogrzewania, i inne dla potrzeb budowy,

            - wygrodzić i zabezpieczyć miejsca prowadzenia robót i terenu przed dostępem osób trzecich, zabezpieczyć przed  roznoszeniem się pyłu i kurzu,

            - sporządzić i przedłożyć Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 z późn. zm.),

            - sporządzić przed rozpoczęciem robót, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126)) i przekazać 1 egzemplarz planu „bioz” Zamawiającemu,

            - uzyskać decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami (w świetle ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001r. (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.),

  - zapewnić stały nadzór nad mieniem oraz zawrzeć stosowne umowy ubezpieczenia mienia (w tym maszyn drukarskich znajdujących się w lokalu) oraz od odpowiedzialności cywilnej,

  - zapewnić należytą ochronę nad maszynami drukarskimi znajdującymi się w lokalu, w którym prowadzone będą prace budowlane,

  - odpowiednio zabezpieczyć mienie zamontowane podczas I etapu prac. Za wszelkie uszkodzenia tego mienia będzie odpowiadał Wykonawca.

  - odpowiednio zorganizować roboty budowlane, w tym:

    - utrzymywać porządek w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkować miejsca wykonywania robót,

    - prowadzić roboty w sposób bezpieczny,

    - natychmiastowo i skutecznie usuwać wszelkie szkody i awarie spowodowane przez Wykonawcę i/lub podwykonawców  w trakcie realizacji robót,

  - prowadzić roboty zgodnie z dokumentacją projektową, o której mowa w § 1 ust. 4 niniejszej Umowy oraz zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401),

  - przestrzegać warunków zawartych w uzgodnieniach,

  - uczestniczyć w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach i naradach w celu omówienia spraw związanych z realizacją przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji lub rękojmi,

  - używać materiały i urządzenia odpowiadające wymogom dokumentacji projektowej, a ponadto:

    - oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

    - umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami wiedzy technicznej, albo

    - oznakowane, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 881 z późn. zm.), znakiem budowlanym,

    - wprowadzone do obrotu legalnie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, nieobjęte zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jeżeli ich właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w odrębnych przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

    - wszystkie materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w aktualnych przepisach, posiadać odpowiednie atesty PZH oraz deklaracje zgodności z wymaganiami dyrektyw europejskich,

  - postępować z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 185 poz. 1243 ze zm.) ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpadów zgodnie z ustawą o odpadach i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z  2008r. Nr 25 poz. 150 ze zm.) oraz zgłoszenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobie ich zagospodarowania do Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz Zamawiającego,

  - wykonać wszystkie niezbędne próby, badania, uzgodnienia, nadzory i odbiory, stosownie do zakresu i rodzaju robót,

  - sporządzić stosowne protokoły z przeprowadzonych prób i badań odbiorczych i przekazać je Zamawiającemu,

  - opracować dokumentację powykonawczą i odbiorową oraz przekazać ją Zamawiającemu w 2 egzemplarzach,

  - zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru przedmiotu Umowy i uczestniczyć w odbiorze.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób oraz podmiotów, przy pomocy których realizuje przedmiot Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się realizować i zabezpieczyć roboty w taki sposób, by nie zakłócić funkcjonowania życia mieszkańcom budynku,

- Wykonawca zobowiązuje się przed dokonaniem zamówienia materiałów wykończeniowych, elementów ozdobnych, itp. przedstawić Zamawiającemu propozycje (próbki) materiałów, kolorów, itp., celem akceptacji.

- Przed dokonaniem zamówienia materiałów, urządzeń i wyposażenia Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu do akceptacji dokument „Zatwierdzenie materiałowe”. Zatwierdzenie to musi zawierać propozycję materiałów, urządzeń i wyposażenia do wbudowania wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami w postaci atestów, aprobat, deklaracji zgodności.

- Obowiązki Zamawiającego

  - zapewni nadzór inwestorski oraz autorski nad projektem budowlanym,

  - przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 5 dni  roboczych od daty  zawarcia Umowy,

  - przekaże Wykonawcy w ciągu 5 dni  roboczych od zawarcia Umowy:

  - dokumentację, o której mowa w  § 1 ust.5,

  - pozwolenie na budowę,

  - dziennik budowy.

WARUNKI REALIZACJI PRAC PRZEZ PODWYKONAWCÓW

* § 4a

- Na zawarcie umowy z podwykonawcą o roboty budowlane, które Wykonawca wskazał w ofercie, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej  projektu, wraz  z  częścią  dokumentacji  dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie nie zgłosi  na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Umowa, o której mowa  w  ust. 1 powinna zawierać postanowienie zobowiązujące podwykonawcę do powiadomienia Zamawiającego o dokonaniu przez  Wykonawcę zapłaty  za roboty  zrealizowane przez  podwykonawcę,  stanowiące  przedmiot tej umowy, w ciągu 3 dni roboczych od daty wpływu należności na  rachunek bankowy podwykonawcy.

- Ustala  się  zakres  rzeczowy  robót  budowlanych  realizowanych  przez podwykonawców zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do niniejszej Umowy.

- Wykonawca wyraża  zgodę  na  pokrycie  z  jego wynagrodzenia,  ustalonego w § 3  ust. 1  umowy, wynagrodzenia podwykonawcy,  wymagalnego i  należnego  na  podstawie  Umowy zaakceptowanej  przez Zamawiającego  (między  Wykonawcą  i podwykonawcą), jeżeli podwykonawca zwróci się o zapłatę bezpośrednio do Zamawiającego, z zastrzeżeniem powiadomienia Wykonawcy i umożliwienia mu ustosunkowania się do roszczenia.

- Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania  dostawców  oraz podwykonawców i ich pracowników (działania zawinione i niezawinione) w takim stopniu, jakby to były działania, względnie uchybienia jego własne.

- Na roboty wykonane przez podwykonawców gwarancji i rękojmi  udziela Wykonawca.

ODBIÓR  PRAC

§ 5

    - Wykonawca jest obowiązany zgłosić na piśmie Zamawiającemu fakt wykonania przedmiotu Umowy i gotowości do odbioru. Wraz ze zgłoszeniem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, m.in.: protokoły badań, sprawdzeń i odbiorów – umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. Skutki zaniechania tego obowiązku lub opóźnień w zgłoszeniu będą obciążać Wykonawcę

    - Zamawiający wyznaczy termin odbioru i powoła komisję odbiorową w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. Z czynności odbioru spisany będzie protokół odbioru końcowego zawierający wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestników odbioru.

    - W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu Umowy nadających się do usunięcia, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz do zawiadomienia o powyższym Zamawiającego.

    - Zamawiający odmówi odbioru, jeżeli przedmiot Umowy nie został w całości wykonany lub ma wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z Umową.

    - W razie odebrania przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad lub stwierdzenia tych wad w okresie rękojmi Zamawiający może:

  - żądać usunięcia tych wad – jeżeli wady nadają się do usunięcia – wyznaczając pisemnie Wykonawcy odpowiedni termin,

  - obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są nieistotne,

  - odstąpić od Umowy, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są istotne.

    - W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w tym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potrącić koszty zastępczego usunięcia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

WARUNKI  PŁATNOŚCI

§ 6

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy odbywać się będzie fakturami częściowymi wystawianymi nie częściej niż raz w miesiącu za zakończone elementy robót ujęte w tabeli elementów scalonych zawartej w kosztorysie ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do Umowy, i fakturą końcową.

- Podstawę do wystawienia faktury częściowej będzie stanowić:

  - świadectwo wykonania zakończonych elementów robót podpisane przez inspektora nadzoru i kierownika budowy.

  - *W przypadku wykonywania robót przez podwykonawcę świadectwo wykonania zakończonych elementów robót podpisane przez inspektora nadzoru i kierownika budowy z określeniem zakresu prac wykonanych przez podwykonawcę i ich wartości.

  - *Kopia faktury wystawionej Wykonawcy przez podwykonawcę za wykonane przez niego roboty łącznie z kopią przelewu bankowego lub innego dokumentu świadczącego o dokonaniu zapłaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, lub* Oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy wynagrodzenia za powyższe elementy robót – zgodnie z treścią § 4a ust. 2 Umowy.

- Podstawę do wystawienia faktury końcowej będzie stanowić:

  - protokół odbioru końcowego przedmiotu Umowy, *wskazujący wydzielone elementy robót wykonane przez podwykonawcę, podpisany przez uczestników odbioru,

  - *kopia faktury wystawionej Wykonawcy przez podwykonawcę za wykonane przez niego roboty łącznie z kopią przelewu bankowego lub innego dokumentu świadczącego o dokonaniu zapłaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, lub *oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy całości wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty – w ramach niniejszej Umowy

  - wykonanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego wszelkich czynności, wg obowiązujących przepisów, uprawniających Zamawiającego do użytkowania lokalu w ramach prac I i II etapu,  potwierdzone protokołem odbioru.

- Wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy.

- Pozostała część wynagrodzenia wynikająca z rozliczenia końcowego zapłacona będzie po dokonaniu odbioru końcowego.

- Zapłata faktur nastąpi na podstawie polecenia przelewu, w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.

- Za termin zapłaty wynagrodzenia uważany będzie termin obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT - NIP: ...

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT – NIP ……..

- Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych od wartości nieterminowo opłaconej faktury.

- Zamawiający nie przewiduje wypłacania zaliczek na poczet wykonania przedmiotu umowy.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wystawianie faktur w formie elektronicznej.

KARY  UMOWNE

§ 7

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za  opóźnienie  w wykonaniu całego  przedmiotu umowy, w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 2)  Umowy – w wysokości 1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego odpowiednio w § 3 ust. 1 Umowy - za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji – w wysokości 1% wynagrodzenia  ryczałtowego brutto, określonego odpowiednio w § 3 ust. 1 Umowy - za każdy dzień opóźnienia,

- w razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienia przez Wykonawcę jednakże z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego  – w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

RĘKOJMIA  I  GWARANCJA

§ 8

  - Na przedmiot Umowy Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu Umowy. Gwarancja obejmuje wady materiałowe, urządzenia oraz wady w robociźnie.

  - Na przedmiot Umowy Wykonawca udziela 36 miesięcznej rękojmi. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu Umowy.

  - W okresie rękojmi lub gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub w innym technicznie możliwym.

  - Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana.

  - Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi.

  - Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość kosztów usunięcia wad.

NADZÓR  NAD  PRACAMI

§ 9

    - Nadzór nad realizacją przedmiotu Umowy w imieniu Zamawiającego będą sprawować inspektorzy nadzoru inwestorskiego:

  - robót budowlanych (koordynator inspektorów): …………………………, tel. …..

  - robót elektrycznych: …………………………, tel. …..

  - robót sanitarnych:  …………………………, tel. …..

    - Przedstawicielem Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy będzie:

- kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej: …………………………, tel. …..

- funkcję kierownika robot elektrycznych będzie pełnić: …………………………, tel. …..

- funkcję kierownika robot sanitarnych będzie pełnić: …………………………, tel. …..

ZABEZPIECZENIE  NALEŻYTEGO  WYKONANIA  UMOWY

10

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, tj. ……................…….. zł (słownie: ……………………………  złotych).

Zabezpieczenie zostało wniesione na rzecz Zamawiającego w formie:  …………..

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:

  - 70% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota ............. zł, w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany,

  - 30% wniesionego  zabezpieczenia, tj. kwota ………….. zł, nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza, Zamawiający zwróci z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

UBEZPIECZENIE BUDOWY

§ 11

    - Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przy realizacji Umowy osobom trzecim z tytułu czynów niedozwolonych, na sumę gwarancyjną nie niższą niż …………….. zł. (wartość brutto Umowy).

    - Ubezpieczenie OC winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich jego podwykonawców.

    - Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć lokal usługowy w trakcie budowy lub montażu wraz z wszelkim własnym mieniem znajdującym się na terenie  budowy, a w szczególności:

- roboty objęte przedmiotem niniejszej Umowy,

- materiały lub elementy i urządzenia do wbudowania lub zamontowania,

- maszyny budowlane oraz maszyny i urządzenia niezbędne do montażu,

- sprzęt, wyposażenie budowlane lub montażowe oraz obiekty stanowiące zaplecze budowy.

- maszyny drukarskie znajdujące się w lokalu.

    - Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmować wszelkie szkody i straty materialne polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstałe w mieniu określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu, m. in. w wyniku: ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, kradzieży i rabunku, katastrofy budowlanej, powodzi, huraganu, gradu, deszczu nawalnego.

    - Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać:

- dla robót objętych przedmiotem niniejszej Umowy oraz materiałów lub elementów i urządzeń do wbudowania lub zamontowania – wartości określonej w §3 ust. 1 Umowy,

- dla maszyn budowlanych, maszyn i urządzeń niezbędnych do montażu, sprzętu i zaplecza, wyposażenia budowlanego lub montażowego oraz obiektów stanowiących zaplecze budowy – wartości niezbędnej do odtworzenia lub zastąpienia.

- dla maszyn  drukarskich znajdujących się w lokalu – wartości 10.000 zł.

    - Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenia, o których mowa powyżej przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiającego końcowego odbioru jej przedmiotu.

    - Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, w terminie 14 dni od zawarcia niniejszej Umowy, kopie (-ę) polis (-y) ubezpieczeniowych (-ej), a w przypadku gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia robót, zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu, nie później niż ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia - pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedłużenia ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

    - Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu kopie (-ę) dowodów (-u) wpłat (-y) składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż następnego dnia po upływie terminu (-ów) zapłaty, pod rygorem dokonania zapłaty lub zawarcia umowy ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

    - Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia poniesionych kosztów z tytułu ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

    - Wykonawca udziela nieodwołalnego pełnomocnictwa Zamawiającemu do zawarcia w jego  imieniu umowy ubezpieczenia na warunkach wskazanych w tym paragrafie Umowy.

ODSTĄPIENIE  OD  UMOWY

§ 12

  - Zamawiający może odstąpić od Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli:

- Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z Umową lub pisemnymi zastrzeżeniami Zamawiającego albo przerywa roboty ze swojej winy na okres dłuższy niż 14 dni lub opóźnia się z wykonaniem robót przez okres 14 dni,

- Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania przedmiotu Umowy o okres dłuższy niż 14 dni lub nie kontynuuje robót mimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego.

  - Jeżeli okoliczności opisane w ust. 1 pkt. 1) lub 2) ograniczają się do części przedmiotu Umowy, Zamawiający może, według swojego wyboru, odstąpić – bez wyznaczania dodatkowego terminu – albo od tej części przedmiotu Umowy albo od całej reszty niespełnionego świadczenia albo od Umowy w całości.

  - Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od Umowy lub jej części Zamawiający ma prawo złożyć w terminie do 30 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę do odstąpienia, lub w przypadku terminów określonych w ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 od dnia następnego po upływie tych terminów.

  - W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia odstąpienia od Umowy.

  - Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia odstąpienia, których zakres zostanie określony w protokole.

  - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy (art. 145 ustawy Pzp).

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY

§ 13

  - Na podstawie art. 144 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

  - Zamawiający określa następujące warunki dokonania zmiany Umowy, przy czym okoliczności przewidziane poniżej, stanowiące podstawę zmiany Umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego, a nie jego obowiązek:

    - zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku:

    - niezapewnienia nadzoru inwestorskiego,

    - niezapewnienia nadzoru autorskiego,

    - nieprzekazania przez Zamawiającego terenu budowy w terminie określonym w § 4 ust. 7 pkt 2 Umowy,

    - wystąpienia opóźnień w przekazaniu Wykonawcy dokumentów o których mowa w § 4 ust. 7 pkt 3 Umowy,

    - udzielenia robot dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,

    - udzielenia robót uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

    - konieczności wykonania przez Zamawiającego projektu zamiennego dla wprowadzenia zmian rozwiązań technicznych lub usunięcia wad w dostarczonej dokumentacji projektowej,

    - wstrzymania przez Zamawiającego wykonywania robot,

    - wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt 2 Umowy.

We wszystkich ww. przypadkach termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania okoliczności.

    - zmiana stawki podatku VAT – w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT - dotyczy to robót nie wykonanych,

    - zmiana kierownika budowy/kierowników robót branżowych:

    - na wniosek Wykonawcy (jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego) w przypadku:

  - śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących ww. osoby/osób,

  - nie wywiązywania się ww. osoby/osób z obowiązków wynikających z niniejszej Umowy,

  - jeżeli zmiana ww. osoby/osób stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji),

    - na wniosek Zamawiającego w przypadku, gdy ww. osoba/osoby nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z Umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest zmienić kierownika budowy lub kierowników robot branżowych zgodnie z żądaniem Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego terminie.

W przypadku zmiany kierownika budowy/kierowników robot branżowych - nowy kierownik budowy/kierownik robot branżowych musi spełniać wymagania określone w siwz dla danego specjalisty.

    - w przypadku ograniczenia lub wyłączenia z realizacji przez Zamawiającego robót składających się na przedmiot Umowy, wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1 może ulec zmniejszeniu,

    - jeśli wynikają one z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

    - wykonywanie Umowy lub poszczególnych obowiązków Stron będzie niemożliwe lub znacznie utrudnione wskutek wystąpienia przypadku siły wyższej, przy czym przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, w szczególności strajk, wojnę, rozruchy, pożar, burzę, powódź, eksplozję, epidemie, obsunięcia się ziemi, trzęsienie ziemi, powodzie, podtopienia, zamieszki, akty terrorystyczne, oraz wszelkie inne przyczyny, niezależnie czy są tego samego rodzaju co zdarzenia wymienione powyżej czy inne, a które nie są pod kontrolą Strony, której brak działania ma zostać usprawiedliwiony, a którym to zdarzeniom przy zachowaniu należytej staranności Strona nie mogła zapobiec. Dla uniknięcia wątpliwości, Siły Wyższej nie stanowi żadna zmiana Prawa ani też zmiana, odwołanie, uznanie za nieistniejące bądź nieważne jakichkolwiek pozwoleń, czy innych decyzji administracyjnych,

    - innych sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury mającej na celu wybór Wykonawcy, nie miałyby wpływu na udział większej ilości podmiotów zainteresowanych tą procedurą.

    - jeśli zmiany treści Umowy są korzystne dla Zamawiającego,

    - zmiana w stosunku do podwykonawców: w przypadku wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robot wykonywanych przez podwykonawcę, Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy lub projektu umowy Wykonawcy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dot. wykonania robot określonych w umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez Wykonawcę. *

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14

  - Ewentualne spory wynikłe z niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez rzeczowo właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego z tym, że Strony dopuszczają możliwość poddania sporów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego, co wymaga pisemnej zgody obu Stron.

  - Wykonawca może przenieść prawa wynikające z Umowy, w szczególności wierzytelność o zapłatę    wynagrodzenia, na osobę trzecią wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

  - W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie, będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane, oraz inne odpowiednie przepisy prawa.

  - Umowę sporządzono w trzech (3) jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egz. otrzymuje Zamawiający, a 1 egz. Wykonawca.

  - Załączniki do Umowy:

- Kosztorys ofertowy -  załącznik nr 1

- Zakres rzeczowo-finansowy robót budowlanych realizowanych przez podwykonawców - załącznik nr 2*

ZAMAWIAJĄCY:                                                                           WYKONAWCA:

................................................                                                             ..........................................

*zapisy mające zastosowanie w przypadku realizacji przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawców